GUIA TECNICA DE IMPLEMENTACION
AJO + WhatsApp + Azure Functions + Cosmos DB + CDP

Bidireccionalidad y correlacion de mensajes
POC / Fase 1

Documento de reanudacion y handoff

Veredicto inicial: VIABLE PARA POC Con el material existente y los USD 200 de credito de Azure, la arquitectura es viable para una primera implementacion. La principal condicion no es el costo sino respetar el guardrail de AJO Custom Actions (>= 200 TPS para el endpoint) y separar la capa de recepcion/correlacion de la capacidad limitada del endpoint de streaming/CDP.

Base de diseño: se reutiliza la semantica ya probada en Quarkus - correlationId, WAMID, contexto de Journey, Meta webhook, normalizacion y publicacion a CDP - pero se simplifica el runtime para la Fase 1: sin IA, sin Google Maps, sin MongoDB Atlas y sin AKS.

# 1. Resumen ejecutivo y alcance

El diseño propuesto conserva el objetivo de la arquitectura BCP: correlacionar el mensaje originado en AJO con los callbacks de WhatsApp, enriquecerlos con el contexto del Journey y alimentar un ExperienceEvent custom en CDP. Para Native WhatsApp, Azure actua como relay transparente hacia el AJO WhatsApp Webhook; para Custom Action, Azure recupera el contexto previamente almacenado en Cosmos DB usando el WAMID.

La documentacion base ya establece que para Custom Action el WAMID devuelto por Meta (messages[0].id) debe persistirse junto con customerId/CICID, recipient, journeyId, version, instance, node, template y timestamp; posteriormente los callbacks de Meta se unen mediante ese WAMID.

## 1.1 Objetivo de la Fase 1

Crear un Function App de Azure con dos funciones HTTP: una para recibir el contexto de AJO y otra para recibir/normalizar callbacks de Meta.

Crear Azure Cosmos DB for NoSQL como correlation store operativo.

Persistir la correlacion por WAMID y mantener el historial minimo de eventos.

Enviar el evento XDM enriquecido al endpoint de CDP que ya esta escuchando.

Preservar el callback original para la rama Native hacia el AJO WhatsApp Webhook.

Dejar preparada la decision posterior de segunda plantilla sin acoplarla a la Function en la Fase 1.

Cerrar cada corte con evidencia en Cosmos, CDP y datasets nativos cuando aplique.

## 1.2 Fuera de alcance por ahora

IA / Gemini / Groq

Google Maps

MongoDB Atlas

AKS / Kubernetes

Pipedream

Queues / Service Bus (se dejan como endurecimiento de Fase 2, no como requisito del POC)

Envio directo de la segunda plantilla desde Azure

# 2. Analisis de la arquitectura propuesta

## 2.1 La arquitectura es una evolucion directa del Quarkus probado

El material historico de Quarkus ya separaba responsabilidades en Template Registry, MetaClient, WebhookController y TrackingEventMapper. Para Azure la misma separacion conceptual se conserva, aunque fisicamente se comprime en dos funciones HTTP y un repositorio de correlacion. Esto permite trasladar el conocimiento funcional sin arrastrar la infraestructura de AKS/Ingress/ACR.

| Quarkus probado | Azure Fase 1 | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| WebhookController | Function 2: metaWebhook | GET verify + POST callbacks Meta |
| TrackingEventMapper | Function 2: normalize/buildXdm | Meta -> XDM custom BCP |
| Correlation store / contexto | Function 1 + Cosmos | AJO -> WAMID -> contexto |
| MetaClient (cuando aplique envio) | Fuera de Fase 1 | No se agrega IA/Maps ni envio adicional desde Azure |
| CDP client | Function 2 HTTP client | Publicar ExperienceEvent |
| Key Vault / secrets | App Settings + Managed Identity / Key Vault | Secretos y configuracion |

## 2.2 Punto critico: quien decide la segunda plantilla

Recomendacion arquitectonica La Function 2 debe registrar y publicar el evento; no debe convertirse en un segundo orquestador de Journey. La decision de "mandar una segunda plantilla" debe quedar en AJO o en un Journey disparado por el evento de CDP. WAMID sirve para correlacionar; customerId/waId sirven para identificar al cliente.

Esto evita que Azure termine duplicando la logica de Journey, conserva gobierno de AJO y permite que el negocio cambie la regla sin redeploy del middleware.

## 2.3 Clave de correlacion: WAMID vs waId vs customerId

| Campo | Rol | Uso | No usar para |
| --- | --- | --- | --- |
| wamid | Correlacion de mensaje | Primary lookup en Cosmos para outbound message | Identidad de cliente |
| messages[].context.id | Correlacion de reply | Outbound WAMID original en Text/Button Reply | Confundirlo con messages[].id |
| messages[].id | Identificador de reply | Guardar como inbound WAMID/messageId | Lookup del outbound original |
| statuses[].id | Correlacion de delivery | Outbound WAMID reportado por Meta | Identidad permanente del cliente |
| waId / recipient | Identidad de destinatario | Secundaria; joins de negocio / soporte | Primary message correlation |
| customerId / CICID | Identidad de negocio BCP | Perfil, reporting, journey context | Reemplazar WAMID como correlacion |

# 3. Contratos de datos

## 3.1 Request de la Custom Action 2 hacia Function 1

{
  "wamid": "wamid.OUTBOUND",
  "recipient": "51999999999",
  "waId": "51999999999",
  "messageStatus": "accepted",
  "customerId": "123456",
  "profileId": "123456",
  "namespace": "CICID",
  "journeyId": "J001",
  "journeyVersionId": "V003",
  "journeyVersionName": "Loan Offer Journey v3",
  "journeyInstanceId": "JI-998877",
  "journeyNodeId": "N004",
  "journeyNodeName": "send_whatsapp_offer",
  "journeyActionId": "whatsapp_custom_action_01",
  "journeyActionName": "Enviar WhatsApp",
  "sandboxName": "dev",
  "templateName": "loans",
  "templateCategory": "MARKETING",
  "executionType": "CUSTOM",
  "createdAt": "2026-10-05T21:30:00-05:00"
}

Importante sobre AJO Custom Action AJO permite capturar campos de la respuesta de una Custom Action y utilizarlos en condiciones, otras acciones y personalizacion. Por ello, la CA1 debe devolver un objeto compacto que exponga el WAMID y la CA2 debe consumir ese campo de respuesta. La respuesta debe ser un objeto, no un array. (fuente: Adobe Experience League, respuestas de Custom Actions, septiembre de 2026)

## 3.2 Response de Function 1

{
  "accepted": true,
  "correlationId": "8c7a5d4c-4c66-4d55-8a0f-1d9d9d3f1c20",
  "wamid": "wamid.OUTBOUND",
  "correlationStatus": "STORED",
  "receivedAt": "2026-10-05T21:30:00-05:00"
}

## 3.3 Callback Meta - Delivery

{
  "statuses": [{
    "id": "wamid.OUTBOUND",
    "status": "delivered",
    "timestamp": "1791234567",
    "recipient_id": "51999999999"
  }]
}

## 3.4 Callback Meta - Text Reply

{
  "messages": [{
    "context": { "id": "wamid.OUTBOUND" },
    "from": "51999999999",
    "id": "wamid.INBOUND",
    "timestamp": "1791234578",
    "type": "text",
    "text": { "body": "Quiero más información" }
  }]
}

## 3.5 Callback Meta - Button Reply

{
  "messages": [{
    "context": { "id": "wamid.OUTBOUND" },
    "from": "51999999999",
    "id": "wamid.INBOUND",
    "timestamp": "1791234590",
    "type": "interactive",
    "interactive": {
      "type": "button_reply",
      "button_reply": {
        "id": "BTN_01",
        "title": "Solicitar préstamo"
      }
    }
  }]
}

# 4. Diseño de Cosmos DB

## 4.1 Cuenta recomendada

Usar Azure Cosmos DB for NoSQL con throughput provisionado y activar el Free Tier durante la creacion. El Free Tier de Cosmos entrega los primeros 1,000 RU/s y 25 GB de storage sin costo durante la vida de la cuenta; no aplica a cuentas serverless. La cuenta gratuita de Azure añade, durante el primer año, una franquicia adicional para Cosmos y durante los primeros 30 dias el credito de USD 200 puede cubrir servicios adicionales. (fuente: Microsoft Learn, Cosmos DB free tier)

## 4.2 Modelo minimo recomendado

| Recurso | Nombre propuesto | Partition key | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Database | bcp-whatsapp | - | Contenedor logico |
| Container | message-correlation | /wamid | Point read / upsert del contexto |
| Container | events | /wamid | Historial corto de callbacks |

## 4.3 Documento message-correlation

{
  "id": "wamid.OUTBOUND",
  "wamid": "wamid.OUTBOUND",
  "correlationId": "uuid",
  "customerId": "123456",
  "recipient": "51999999999",
  "waId": "51999999999",
  "journeyId": "J001",
  "journeyVersionId": "V003",
  "journeyVersionName": "Loan Offer Journey v3",
  "journeyInstanceId": "JI-998877",
  "journeyNodeId": "N004",
  "journeyNodeName": "send_whatsapp_offer",
  "journeyActionId": "whatsapp_custom_action_01",
  "journeyActionName": "Enviar WhatsApp",
  "sandboxName": "dev",
  "templateName": "loans",
  "templateCategory": "MARKETING",
  "executionType": "CUSTOM",
  "correlationStatus": "STORED",
  "lastEventType": null,
  "lastEventAt": null,
  "createdAt": "2026-10-05T21:30:00-05:00",
  "updatedAt": "2026-10-05T21:30:00-05:00",
  "ttl": 604800
}

TTL recomendado Cosmos es el operational store, no el repositorio historico corporativo. Para el POC usar TTL de 7 dias (604800 s); el dataset de CDP debe conservar la historia requerida por negocio. En produccion, definir TTL conforme a la ventana real de reintentos/correlacion.

## 4.4 Seguridad de Cosmos

Asignar Managed Identity al Function App.

Usar Cosmos DB Built-in Data Contributor en el data plane.

No incrustar connection strings en el codigo.

Limitar acceso al container/database cuando pasemos del POC a produccion.

Evitar guardar tokens, Authorization headers o cuerpos Meta completos salvo necesidad de troubleshooting controlado.

# 5. Provisionamiento de Azure paso a paso

## 5.1 Regla de costo para el POC

No crear APIM, NAT Gateway, Premium Functions, Always Ready, Front Door ni redes privadas en esta primera fase salvo que una policy corporativa lo exija. El objetivo es probar funcionalidad con el menor numero de servicios.

## 5.2 Resource Group

Azure Portal -> Resource groups -> Create.

Nombre sugerido: rg-ajo-whatsapp-desafunc-dev.

Region sugerida para el POC: East US o una region soportada y aprobada por la organizacion. Mantener una sola region.

Crear el Resource Group.

## 5.3 Storage Account para Functions

Storage accounts -> Create.

Performance: Standard; Redundancy: LRS.

Nombre ejemplo: stajowhatsappdev01 (solo minusculas/numeros).

No habilitar geo-redundancia para el POC.

## 5.4 Cosmos DB for NoSQL

Create a resource -> Azure Cosmos DB -> Azure Cosmos DB for NoSQL.

Crear la cuenta en el mismo resource group y region.

Capacity mode: Provisioned throughput.

Apply Azure Cosmos DB free tier discount: YES, si la suscripcion no lo ha consumido en otra cuenta.

Para el POC utilizar 400-1000 RU/s y un solo write region.

Crear database bcp-whatsapp y containers message-correlation y events con shared throughput si el portal lo permite.

## 5.5 Function App

Para una aplicacion nueva sin servidor, Microsoft recomienda Flex Consumption. Flex escala horizontalmente y permite elegir memoria; Java 21 esta soportado en Functions 4.x. (fuente: Microsoft Learn, Azure Functions)

Function App -> Create.

Hosting plan: Flex Consumption.

Runtime stack: Java.

Java version: 21.

Instance memory para POC: 2048 MB si se usa Java y Cosmos SDK; luego se puede bajar tras medir.

Always Ready: 0.

Application Insights: ON, pero con logs estructurados y sin bodies completos.

La ventaja de concentrar las dos funciones en un solo Function App es que ambas comparten runtime, identidad, observabilidad y despliegue. A nivel funcional siguen siendo dos endpoints distintos. Si posteriormente el equipo exige aislamiento, se separan en dos Function Apps sin cambiar los contratos.

## 5.6 Identidad administrada

Function App -> Identity -> System assigned -> On.

Copiar el Principal ID.

En Cosmos DB, asignar a ese principal el rol de data plane "Cosmos DB Built-in Data Contributor".

Microsoft documenta este rol para aplicaciones que necesitan crear, leer, actualizar y eliminar items en Cosmos DB; el acceso puede implementarse con Entra ID/Managed Identity. (fuente: Microsoft Learn, Cosmos DB RBAC)

# 6. Function 1 - AJO Context Correlation

## 6.1 Endpoint

POST https://<FUNCTION_APP>.azurewebsites.net/api/ajo-context

## 6.2 Responsabilidad

Validar autenticacion de AJO.

Validar campos obligatorios.

Generar correlationId si no viene informado.

Upsert en Cosmos usando id=wamid y partitionKey=/wamid.

Responder rapidamente con accepted=true.

No llamar a CDP, Meta ni AJO Webhook desde esta function.

## 6.3 Latencia objetivo

Objetivo de diseño < 300 ms promedio y claramente por debajo de 0.75 s. AJO indica que los endpoints de Custom Action deben soportar al menos 200 TPS y que por encima de 0.75 s se utiliza un servicio lento separado. El endpoint debe, por tanto, ser ligero y no realizar fan-out externo. (fuente: Adobe Experience League, Custom Actions, 13-sep-2026)

## 6.4 Reglas de idempotencia

Mismo WAMID + mismo correlation context: actualizar updatedAt y responder STORED.

Mismo WAMID + contexto incompatible: no sobrescribir silenciosamente; responder CONFLICT y registrar evidencia.

WAMID ausente: INVALID_REQUEST; no inventar un correlador.

# 7. Function 2 - Meta Webhook Relay / Distributor

## 7.1 Endpoints

GET  https://<FUNCTION_APP>.azurewebsites.net/api/meta-webhook
POST https://<FUNCTION_APP>.azurewebsites.net/api/meta-webhook

## 7.2 Responsabilidades

Responder el challenge de verificacion de Meta.

Validar autenticidad del callback cuando se disponga del App Secret y firma X-Hub-Signature-256.

Determinar el outbound WAMID correcto.

Lookup en Cosmos.

Normalizar delivery/tracking al contrato XDM custom.

Publicar a CDP.

Si executionType=NATIVE, reenviar el callback original al AJO WhatsApp Webhook.

Si executionType=CUSTOM, no enviar delivery al webhook nativo hasta tener evidencia de soporte; tracking CUSTOM puede habilitarse por configuracion una vez validado con Adobe.

Responder 200 a Meta de forma rapida.

## 7.3 Regla de lookup

| Evento Meta | Campo que contiene el WAMID de correlacion | Campo que se guarda como inbound |
| --- | --- | --- |
| Delivery / status | statuses[].id | N/A |
| Text reply | messages[].context.id | messages[].id |
| Button reply | messages[].context.id | messages[].id |
| Flow response | messages[].context.id o referencia equivalente | messages[].id cuando exista |

Hallazgo que no debe perderse Para una respuesta del usuario, messages[].id identifica el nuevo mensaje inbound. El WAMID usado para recuperar el contexto del mensaje enviado por AJO es messages[].context.id. El documento base BCP lo establece de forma explicita.

# 8. Enriquecimiento y routing hacia CDP / AJO

## 8.1 XDM para Delivery

{
  "_id": "uuid-event",
  "timestamp": "2026-10-05T21:31:01-05:00",
  "eventType": "bcp.whatsapp.delivery.delivered",
  "_bcp": {
    "identity": { "customerId": "123456" },
    "delivery": {
      "status": "delivered",
      "error": { "code": null, "message": null }
    },
    "journeyContext": {
      "journeyId": "J001",
      "journeyVersionId": "V003",
      "journeyVersionName": "Loan Offer Journey v3",
      "journeyNodeId": "N004",
      "journeyActionId": "whatsapp_custom_action_01"
    },
    "message": {
      "channel": "whatsapp",
      "category": "MARKETING",
      "templateName": "loans",
      "templateWamId": null,
      "messageId": "wamid.OUTBOUND",
      "wamId": "wamid.OUTBOUND"
    },
    "correlation": {
      "correlationId": "uuid",
      "executionType": "CUSTOM",
      "correlationStatus": "CORRELATED"
    },
    "audit": {
      "metaTimestamp": "2026-10-05T21:31:00-05:00",
      "receivedTimestamp": "2026-10-05T21:31:01-05:00",
      "source": "meta_webhook"
    }
  }
}

## 8.2 XDM para Button Reply

{
  "_id": "uuid-event",
  "timestamp": "2026-10-05T21:32:10-05:00",
  "eventType": "bcp.whatsapp.tracking.button_reply",
  "_bcp": {
    "identity": { "customerId": "123456" },
    "message": {
      "templateName": "loans",
      "messageId": "wamid.INBOUND",
      "wamId": "wamid.OUTBOUND"
    },
    "tracking": {
      "type": "button_reply",
      "reply": null,
      "buttonId": "BTN_01",
      "buttonTitle": "Solicitar préstamo"
    },
    "correlation": {
      "correlationId": "uuid",
      "executionType": "CUSTOM",
      "correlationStatus": "CORRELATED"
    }
  }
}

## 8.3 Routing matrix

| executionType | Evento | Cosmos | CDP custom | AJO WhatsApp Webhook |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUSTOM | delivery | update + event | SI | NO (por defecto) |
| CUSTOM | button_reply | update + event | SI | Opcional tras validacion Adobe |
| CUSTOM | text_reply | update + event | SI | Opcional tras validacion Adobe |
| NATIVE | delivery | event / opcional | SI | SI, payload Meta preservado |
| NATIVE | button_reply | event / opcional | SI | SI, payload Meta preservado |
| NATIVE | text_reply | event / opcional | SI | SI, payload Meta preservado |

# 9. Como implementar la decision de una segunda plantilla

La correlacion en Cosmos habilita la regla, pero no deberia convertir a Azure en un sustituto de AJO. La mejor secuencia es: Meta callback -> Function 2 -> Cosmos lookup -> XDM event -> CDP -> Journey de decision -> segunda Custom Action / canal.

Meta envia Button Reply/Text Reply.

Function 2 identifica el outbound WAMID.

Cosmos recupera customerId + journey + node + template + correlationId.

Function 2 construye el evento XDM consolidado.

CDP recibe el evento en el endpoint que ya tienes escuchando.

AJO consume el evento o la regla de decision y determina si el cliente es elegible.

AJO ejecuta la segunda plantilla.

Si la segunda plantilla tambien es CUSTOM, repite el patron CA1/CA2 y genera un nuevo WAMID.

Resultado Cada mensaje conserva su propio WAMID y correlationId. Nunca se debe reutilizar el WAMID del primer mensaje para el segundo envio. Esto permite una cadena de conversaciones auditable.

# 10. Configuracion de las dos Custom Actions en AJO

## 10.1 Custom Action 1 - Envio a Meta

Mantener la accion de envio existente, incluyendo customerId y templateName cuando el contrato actual los soporte. Lo importante para la correlacion es que la respuesta quede definida como objeto y exponga messages[0].id como campo utilizable por la siguiente accion.

// Response example configured in AJO
{
  "messaging_product": "whatsapp",
  "contacts": [{ "input": "51999999999", "wa_id": "51999999999" }],
  "messages": [{
    "id": "wamid.OUTBOUND",
    "message_status": "accepted"
  }]
}

Configurar en el Response de la Custom Action el objeto de respuesta de ejemplo. AJO expone los campos de response para condiciones, acciones y personalizacion mediante el contexto de la accion. (fuente: Adobe Experience League, Custom Action responses)

## 10.2 Custom Action 2 - Datos de AJO al Middleware

Esta accion llama a Function 1. Debe recibir el WAMID desde la respuesta de CA1 y completar el contexto del Journey. Mantener el payload plano, con nombres de campos sin puntos, y evitar arrays innecesarios.

{
  "wamid": "@action{EnviarWhatsApp.messages[0].id}",
  "recipient": "<telefono destino>",
  "messageStatus": "<status respuesta CA1>",
  "customerId": "<CICID/CRMID>",
  "journeyId": "<journey id>",
  "journeyVersionId": "<journey version id>",
  "journeyVersionName": "<journey version name>",
  "journeyInstanceId": "<instance>",
  "journeyNodeId": "<node>",
  "journeyNodeName": "<node name>",
  "journeyActionId": "<action id>",
  "journeyActionName": "<action name>",
  "templateName": "<template>",
  "templateCategory": "MARKETING",
  "executionType": "CUSTOM",
  "createdAt": "<now>"
}

Validacion de expresion La documentacion actual de AJO expone la sintaxis @action{ActionName.fieldPath}. La expresion exacta para recorrer un objeto anidado debe verificarse en el editor de la sandbox DESA con el nombre real de la accion. No fijar a mano la ruta final hasta ejecutar una prueba de respuesta real.

# 11. Comandos Azure CLI para el POC

Los siguientes comandos son plantilla. Cambiar nombres y region. Se recomienda usar Azure Cloud Shell para evitar diferencias de version local. Microsoft actualmente documenta Flex Consumption como el hosting recomendado para nuevas Function Apps serverless. (fuente: Microsoft Learn, Flex Consumption)

az login
az account show

# Variables
RG=rg-ajo-whatsapp-desafunc-dev
REGION=eastus
STORAGE=stajowhatsappdev01
FUNCAPP=func-ajo-whatsapp-dev-001

# Resource Group
az group create --name $RG --location $REGION

# Storage para Azure Functions
az storage account create \
  --name $STORAGE \
  --resource-group $RG \
  --location $REGION \
  --sku Standard_LRS \
  --kind StorageV2

# Flex Consumption - Java 21
az functionapp create \
  --resource-group $RG \
  --name $FUNCAPP \
  --storage-account $STORAGE \
  --flexconsumption-location $REGION \
  --runtime java \
  --runtime-version 21 \
  --instance-memory 2048

# Habilitar identity
az functionapp identity assign \
  --resource-group $RG \
  --name $FUNCAPP

El CLI oficial documenta la creacion de Flex Consumption con --flexconsumption-location y runtime Java; tambien permite asignar una identidad administrada al Function App. (fuente: Microsoft Learn, Azure CLI / Flex Consumption)

# 12. Estructura de codigo Java 21 (estilo Azure Functions)

Se propone mantener Java 21 para conservar el know-how del proyecto Quarkus. Azure Functions Runtime 4.x soporta Java 21; cada Function App puede contener multiples funciones Java en un mismo proyecto. (fuente: Microsoft Learn, Java Functions reference)

azure-ajo-whatsapp/
  pom.xml
  host.json
  local.settings.json.example
  src/main/java/com/bcp/whatsapp/
    AjoContextFunction.java
    MetaWebhookFunction.java
    CosmosCorrelationRepository.java
    XdmEventMapper.java
    MetaWebhookParser.java
    SecurityValidator.java
    models/
      CorrelationContext.java
      XdmEvent.java

## 12.1 Variables de entorno

| Setting | Uso | Fuente |
| --- | --- | --- |
| COSMOS_ENDPOINT | Endpoint de Cosmos | Azure |
| COSMOS_DATABASE | bcp-whatsapp | config |
| COSMOS_CORRELATION_CONTAINER | message-correlation | config |
| COSMOS_EVENTS_CONTAINER | events | config |
| CDP_INGEST_URL | Endpoint CDP ya creado | Adobe / BCP |
| CDP_AUTH_HEADER | Credencial/token del endpoint CDP | Secret |
| AJO_WEBHOOK_URL | Webhook WhatsApp nativo de AJO | Adobe |
| AJO_WEBHOOK_AUTH | Credencial requerida por Adobe | Secret |
| AJO_SHARED_SECRET | Secret para CA2 -> Function 1 | Secret |
| META_VERIFY_TOKEN | Token de verificacion Meta | Secret |
| META_APP_SECRET | App Secret para firma del webhook | Secret |
| FORWARD_NATIVE_TO_AJO | true/false | config |
| FORWARD_CUSTOM_TRACKING_TO_AJO | false en Fase 1 | config |
| CORRELATION_TTL_SECONDS | 604800 | config |

## 12.2 Pseudocodigo Function 1

POST /api/ajo-context
  parse JSON
  authenticate AJO
  validate wamid + customerId + journey fields
  correlationId = provided || UUID.randomUUID()
  item.id = wamid
  item.partitionKey = wamid
  cosmos.upsert(item)
  return 200 { accepted:true, correlationId, wamid, correlationStatus:"STORED" }

## 12.3 Pseudocodigo Function 2

GET /api/meta-webhook
  verify mode + token
  return challenge

POST /api/meta-webhook
  validate X-Hub-Signature-256
  event = parseMeta(request)
  outboundWamid = resolveOutboundWamid(event)
  context = cosmos.read(outboundWamid)
  xdm = mapper.toXdm(event, context)
  cosmos.saveEvent(xdm)
  POST CDP_INGEST_URL -> xdm
  if context.executionType == NATIVE && FORWARD_NATIVE_TO_AJO:
      POST AJO_WEBHOOK_URL -> originalMetaPayload
  return 200

# 13. Seguridad minima para el POC

HTTPS obligatorio en ambos endpoints.

CA2 -> Function 1: header secreto o auth configurada en AJO; no usar el endpoint anonymous sin proteccion adicional.

Meta -> Function 2: verificar challenge y firma X-Hub-Signature-256 cuando corresponda.

Function -> Cosmos: Managed Identity + data-plane RBAC.

Secrets: Azure Key Vault o referencias de Key Vault como App Settings al pasar a un entorno controlado. Azure documenta Key Vault references para Functions/App Service.

Logs: no imprimir Authorization, App Secret, tokens, payloads completos ni texto libre en produccion.

PII: customerId, telefono y reply text deben tener minimizacion y acceso restringido.

Rotacion: cualquier token o secreto previamente expuesto en conversaciones/documentos debe considerarse comprometido y rotarse antes de certificacion.

# 14. Capacidad, RPS y costos

## 14.1 Guardrail de Adobe

La documentacion actual de AJO indica que cualquier endpoint invocado por una Custom Action debe soportar al menos 200 TPS; una configuracion de throttling no puede bajar de 200 TPS. Ademas, para endpoints de respuesta < 0.75 s existe un cap default de 300,000 llamadas/minuto por host/sandbox, con una regla distinta para endpoints mas lentos. (fuente: Adobe Experience League, Custom Action configuration / guardrails)

Consecuencia para BCP El objetivo operativo de 30 RPS del flujo de CDP NO debe convertirse en un limite duro de la Function 1 invocada directamente por AJO. La Function debe aceptar el burst de AJO y persistir muy rapido. La regulacion a 30 RPS pertenece al downstream que BCP haya decidido proteger, no al endpoint frontal que AJO llama.

## 14.2 Capacidad de CDP

La guia actual de Adobe Experience Platform para Streaming Ingestion publica como referencia 1,000 requests/s y 10,000 mensajes individuales/s; el limite efectivo depende de entitlement y del endpoint/contrato configurado por la organizacion. Por lo tanto, el dato operativo BCP de 30 RPS para el proceso de control de envios sigue siendo un guardrail local que debemos respetar aunque la plataforma tenga una capacidad generica mayor. (fuente: Adobe Experience Platform, Streaming Ingestion)

## 14.3 Viabilidad con USD 200

Para un POC con miles o cientos de miles de mensajes y ejecuciones cortas, el credito de USD 200 es suficiente con margen razonable si se mantiene la arquitectura minima. Cosmos puede quedar dentro del free tier; Functions Flex Consumption tiene una concesion mensual gratuita de 250,000 ejecuciones y 100,000 GB-s por suscripcion en pago por uso. El legacy Consumption ofrece 1M ejecuciones y 400,000 GB-s; Microsoft recomienda Flex Consumption para nuevas aplicaciones serverless. (fuente: Azure Functions pricing / Flex Consumption)

| Escenario ilustrativo | Ejecuciones Functions/mes | Supuesto 512 MB | Lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| 10k envios + 3 callbacks | ~40k | 0.3 s promedio | Muy por debajo del free grant |
| 100k envios + 3 callbacks | ~400k | 0.3 s promedio | POC comodo; Cosmos free tier ayuda |
| 100k envios + 4 callbacks | ~500k | 0.5 s promedio | Compute sigue siendo bajo; vigilar logs/network |
| 30 RPS sostenidos 24x7 | millones/mes | 0.3-0.5 s | Ya no es escenario de USD 200 garantizado; requiere costeo de produccion |

Estos escenarios son orientativos y no sustituyen una cotizacion: faltan region, Application Insights, storage, egress, eventual APIM/Key Vault y el trafico real a CDP. Para el POC recomiendo configurar Budget/Alert en USD 25/50/100/150 y no crear recursos de costo fijo alto.

# 15. Plan de cortes obligatorios

| Cut | Objetivo | Prueba | PASS |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | Freeze de contrato | Versionar JSON CA1/CA2 + XDM | Contrato aprobado |
| A1 | Azure base | Resource Group + Storage + Function + Cosmos | Recursos healthy |
| A2 | Cosmos | Insert/read por WAMID | Read devuelve contexto exacto |
| A3 | Function 1 | AJO CA2 -> Cosmos | HTTP 200 <0.75s + item creado |
| A4 | Meta verify | GET challenge | challenge exacto |
| A5 | Delivery custom | POST statuses[] | Cosmos + CDP con CORRELATED |
| A6 | Tracking custom | POST text/button reply | lookup usa context.id |
| A7 | Native relay | Callback native | CDP + AJO dataset nativo |
| A8 | Uncorrelated | WAMID inexistente | Persistir UNCORRELATED, no inventar identidad |
| A9 | Duplicate | Mismo callback 2 veces | Sin doble conteo |
| A10 | Decision second template | Evento llega a AJO | Journey decide y ejecuta segunda plantilla |
| A11 | Load | Burst >=200 TPS al frontend | Sin timeouts/capping propios |
| A12 | Cost guardrail | Budget + métricas | Sin consumo inesperado |

Regla de trabajo No pasar al siguiente cut si el anterior falla. Cada cut debe guardar fecha/hora, request, response HTTP, evidencia en Cosmos/CDP/AJO, correlationId y WAMID.

# 16. Troubleshooting previsto

| Sintoma | Causa probable | Accion |
| --- | --- | --- |
| CA2 llega sin WAMID | CA1 no expone response o ruta incorrecta | Definir Response payload de CA1 y probar @action{} en AJO |
| Function 1 >0.75 s | Cold start / SDK / logs | Reducir trabajo, reutilizar CosmosClient, quitar fan-out |
| Cosmos 403 | RBAC data plane no asignado | Asignar Built-in Data Contributor a Managed Identity |
| Meta verify falla | Verify token incorrecto | Comparar META_VERIFY_TOKEN |
| Meta callback 200 pero no CDP | Mapper / auth CDP | Mirar Application Insights y respuesta CDP |
| Tracking correlaciona a otro mensaje | Uso de messages[].id en vez de context.id | Corregir lookup |
| AJO Native no genera dataset | WAMID desconocido o payload alterado | Forward del payload original + cerrar con query de dataset |
| Eventos duplicados | Retries / no idempotencia | Usar event id deterministico/hash + dedupe |
| Cosmos RU alto | Partition key/query incorrecta | Point read por WAMID; evitar cross-partition queries |

# 17. Puente para la futura migracion Azure -> Quarkus

La futura implementacion Quarkus no debe redefinir el contrato. Debe reutilizarlo. El contrato de CA2, el documento de correlacion, la taxonomia eventType y el XDM final deben ser identicos.

| Contrato | Azure | Futura implementacion Quarkus |
| --- | --- | --- |
| POST /ajo-context | Function 1 | Resource / endpoint REST |
| GET/POST /meta-webhook | Function 2 | WebhookController |
| message-correlation | Cosmos DB | Mongo/Redis/Cosmos segun arquitectura |
| XDM mapping | XdmEventMapper | TrackingEventMapper |
| Meta verify/signature | SecurityValidator | Webhook security filter |
| CDP client | HTTP client | REST Client / Reactive |
| Native AJO forward | HTTP client | REST Client |

# 18. Quickstart de implementacion en orden

Crear Resource Group.

Crear Storage Standard_LRS.

Crear Cosmos DB for NoSQL con Free Tier activado; crear bcp-whatsapp, message-correlation y events.

Crear Function App Flex Consumption Java 21, 2048 MB, sin Always Ready.

Activar System Assigned Identity.

Asignar Cosmos DB Built-in Data Contributor.

Crear app settings sin secretos en codigo.

Crear proyecto Java Functions con dos metodos @FunctionName.

Implementar Function 1 y probarla primero con curl.

Configurar AJO CA1 para exponer WAMID en response y CA2 para enviarlo a Function 1.

Implementar Function 2 verify + POST Meta.

Configurar el webhook de Meta al endpoint de Function 2.

Probar Delivery custom y confirmar evento CDP.

Probar Button Reply y confirmar que lookup usa context.id.

Probar Native relay y cerrar con query del dataset nativo.

Activar decision de segunda plantilla en AJO.

Agregar idempotencia y TTL.

Ejecutar burst test y revisar 200 TPS.

Revisar Cost Management y cerrar el dia con snapshot de recursos.

# 19. DOCUMENTO DE REANUDACION PARA OTRA IA

Objetivo de este bloque Copiar desde aqui si la sesion se corta. Esta seccion contiene suficiente contexto para continuar sin repetir la analisis de arquitectura.

CONTEXTO DE REANUDACION - AJO + WHATSAPP BIDIRECCIONALIDAD + AZURE FUNCTIONS + COSMOS DB

Objetivo:
Implementar Fase 1 de bidireccionalidad BCP reemplazando el middleware Quarkus por Azure Functions, sin IA, sin Google Maps, sin MongoDB Atlas y sin AKS. Se debe mantener la semantica funcional ya probada en Quarkus.

Arquitectura acordada:
AJO Custom Action 1 -> Meta WhatsApp Cloud API -> devuelve messages[0].id (WAMID outbound)
AJO Custom Action 2 -> Azure Function 1 /api/ajo-context -> Cosmos DB
Meta Webhook -> Azure Function 2 /api/meta-webhook -> Cosmos lookup -> XDM CDP
Si executionType=NATIVE -> Function 2 tambien reenvia el callback original al AJO WhatsApp Webhook.
Si executionType=CUSTOM -> por defecto no se envia delivery al webhook nativo; tracking custom queda configurable tras validacion Adobe.

Regla de correlacion:
- Delivery: statuses[].id = outbound WAMID
- Text reply: messages[].context.id = outbound WAMID; messages[].id = inbound WAMID
- Button reply: messages[].context.id = outbound WAMID; messages[].id = inbound WAMID
- customerId/CICID = identidad de negocio
- waId/recipient = identidad del destinatario, NO reemplaza WAMID como clave de mensaje

Cosmos:
Database: bcp-whatsapp
Container 1: message-correlation, partition key /wamid, id = wamid
Container 2: events, partition key /wamid
TTL POC: 604800 segundos (7 dias)

Contrato CA2 minimo:
{
  wamid, recipient, waId, messageStatus, customerId, profileId, namespace,
  journeyId, journeyVersionId, journeyVersionName, journeyInstanceId,
  journeyNodeId, journeyNodeName, journeyActionId, journeyActionName,
  sandboxName, templateName, templateCategory, executionType, createdAt
}

XDM custom objetivo:
root: _id, timestamp, eventType
_bcp.identity.customerId
_bcp.delivery.status + error
_bcp.journeyContext.journeyId + journeyVersionId + journeyVersionName + journeyNodeId + journeyActionId
_bcp.message.channel + category + templateName + templateWamId + messageId + wamId
_bcp.tracking.type + reply + buttonId + buttonTitle
_bcp.correlation.correlationId + executionType + correlationStatus
_bcp.audit.metaTimestamp + receivedTimestamp + source

Event taxonomy:
bcp.whatsapp.delivery.sent
bcp.whatsapp.delivery.delivered
bcp.whatsapp.delivery.read
bcp.whatsapp.delivery.failed
bcp.whatsapp.tracking.button_reply
bcp.whatsapp.tracking.text_reply
bcp.whatsapp.consent.opt_in
bcp.whatsapp.consent.opt_out

AJO guardrail critico:
Custom Action target endpoint must support >= 200 TPS. Target response should be well below 0.75 s. Do NOT enforce 30 TPS at Function 1. The BCP/CDP downstream may have a separate 30 RPS operating rule.

Azure recommendation:
1 Function App, 2 HTTP functions, Java 21, Functions Runtime 4.x, Flex Consumption, no Always Ready, 2048 MB initially.
Use Managed Identity + Cosmos DB Built-in Data Contributor.
Avoid APIM/NAT/Front Door/Premium/extra queues in Fase 1.

Function 1 responsibilities:
- authenticate AJO
- validate request
- generate correlationId if missing
- upsert Cosmos
- return {accepted, correlationId, wamid, correlationStatus, receivedAt}
- no external fan-out

Function 2 responsibilities:
- GET Meta verify challenge
- POST validate signature if configured
- parse callback
- resolve outbound WAMID
- Cosmos lookup
- build XDM
- persist event
- POST CDP
- if NATIVE optionally POST original Meta payload to AJO webhook
- return HTTP 200 quickly

Second template rule:
Azure should record and publish the interaction. AJO should remain the orchestrator for the second template. The CDP event / decisioning flow should decide eligibility. Every new template send gets a NEW WAMID and its own correlationId.

Current evidence already validated in BCP document:
- Native read callback can persist into ajo_message_feedback_event_dataset when AJO knows the WAMID.
- Native Button Reply and Text Reply were validated in ajo_channel_tracking_event_dataset.
- HTTP 200 alone is not acceptance; always query the destination dataset.
- Custom tracking callbacks can be correlated via outbound WAMID; Custom delivery behavior in native AJO remains a validation point.

Cut plan:
A0 contract freeze
A1 Azure base
A2 Cosmos read/write
A3 Function 1
A4 Meta verify
A5 Custom delivery -> CDP
A6 Custom tracking -> CDP
A7 Native relay -> AJO + CDP
A8 second-template decision
A9 load >=200 TPS
A10 security/cost
Do not skip a failed cut.

Security:
Do not copy any previously exposed tokens or private keys into code or this prompt.
Rotate any credential that appeared in earlier conversation artifacts.
Store secrets in Azure App Settings / Key Vault references; use Managed Identity where possible.

Next action for the new AI:
1. Re-state this architecture in one page.
2. Create/verify the Azure resource plan and names.
3. Generate the Java 21 Azure Functions project with both HTTP functions.
4. Provide exact Azure Portal + Azure CLI steps.
5. Implement Cosmos repository with point read by WAMID.
6. Implement Meta webhook verification and callback parsing.
7. Implement XDM mapper for CDP.
8. Build a local curl test suite.
9. Only after A3/A4 pass, configure the AJO Custom Actions.
10. Close each cut with evidence before advancing.

# 20. Fuentes y material de referencia

Documento base BCP / arquitectura propuesta (archivo adjunto en esta conversacion): Fuente interna BCP: Pasted text(20261006-021719).txt

Microsoft Learn - Azure Functions Scale and Hosting: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/functions-scale

Microsoft Learn - Azure Functions Java developer guide: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/functions-reference-java

Microsoft Learn - Flex Consumption: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/flex-consumption-how-to

Microsoft Learn - Azure Functions pricing: https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/functions/

Microsoft Learn - Azure Cosmos DB free tier: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/free-tier

Microsoft Learn - Cosmos DB RBAC: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/how-to-connect-role-based-access-control

Adobe Experience League - Configure a custom action: https://experienceleague.adobe.com/en/docs/journey-optimizer/using/configure-journeys/action-journeys/about-custom-action-configuration

Adobe Experience League - Custom action responses: https://experienceleague.adobe.com/en/docs/journey-optimizer/using/configure-journeys/action-journeys/action-response

Adobe Experience Platform - Streaming Ingestion: https://experienceleague.adobe.com/en/docs/experience-platform/ingestion/streaming/overview

Nota de vigencia: los valores de cuotas y disponibilidad se deben volver a validar antes de Produccion. Este documento esta preparado para la Fase 1 POC con la informacion y documentacion consultada al 5-6 de octubre de 2026.